**El rincón del foráneo**

**Iteration Plan**

# 1. Key milestones

| **Milestone** | **Date** |
| --- | --- |
| Inicio de iteración | 04/03/22 |
| Organización del equipo | 04/03/2022 |
| Planteamiento general del proyecto | 05/03/2022 |
| Obtención de requerimientos | 07/03/2022 |
| Revisión de requerimientos | 08/03/2022 |
| Fin de iteración | 08/03/22 |

# 2. High-level objectives

* Organizar de manera eficiente al equipo de desarrollo.
* Comprender el proyecto en su totalidad.
* Realizar la obtención de requerimientos buscando satisfacción del cliente

# 3. Work Item assignments

| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elección de proyecto | Alta | 8 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Todo el equipo | 1 hora | 0 horas |
| Planificación del proyecto | Alta | 7 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Todo el equipo | 7 horas | 0 horas |
| Asignación de roles | Alta | 6 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Esmeralda | 7 horas | 0 horas |
| Obtención de requerimientos | Alta | 7 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Etzael | 12 horas | 0 horas |
| Definición de los casos de uso del proyecto. | Alta | 5 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Todo el equipo | 11 horas | 0 horas |
| Planificación de las iteraciones | Alta | 4 | En proceso | Notas profesor | 1 | Todo el equipo | 12 horas | 20 horas |
| Diseño de las interfaces de usuario. | Alta | 6 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Octavio | 7 horas | 0 horas |
| Diseño de la base de datos. | Alta | 5 | En proceso | Notas profesor | 1 | Abel y Rheveri | 5 horas |  |
| Bitácora de reuniones | Media | 3 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Hassam | 7 horas | 0 horas |
| Definición de hitos | Media | 3 | Finalizado | Notas profesor | 1 | Esmeralda | 3 horas | 0 horas |

# 4. Issues

| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# 5. Evaluation criteria

## 1.- Los casos de prueba fueron definidos.

* 2.- Los objetivos planteados se cumplen.
* 3.- Se cumplieron en las fechas estimadas.

# 6. Assessment

| Assessment target | Elección del proyecto |
| --- | --- |
| Assessment date | 05/03/2022 |
| Participants | Todo el equipo |
| Project status | Finalizado |

| Assessment target | Planificación del proyecto |
| --- | --- |
| Assessment date | 09/03/2022 |
| Participants | Todo el equipo |
| Project status | Finalizado |

| Assessment target | Asignación de roles |
| --- | --- |
| Assessment date | 04/03/2022 |
| Participants | Esmeralda |
| Project status | Finalizado |

| Assessment target | Obtención de requerimientos |
| --- | --- |
| Assessment date | 07/03/2022 |
| Participants | Etzael |
| Project status | Finalizado |

| Assessment target | Definición de los casos de uso del proyecto. |
| --- | --- |
| Assessment date | 16/03/2022 |
| Participants | Todo el equipo |
| Project status | Finalizado |

| Assessment target | Planificación de las iteraciones |
| --- | --- |
| Assessment date | 11/03/2022-15/03/2022 |
| Participants | Todo el equipo |
| Project status | En progreso |

| Assessment target | Diseño de las interfaces de usuario. |
| --- | --- |
| Assessment date | 14/03/2022-22/03/2022 |
| Participants | Octavio |
| Project status | Finalizado |

| Assessment target | Diseño de la base de datos. |
| --- | --- |
| Assessment date |  |
| Participants | Abel y Rheveri |
| Project status | Progreso |

| Assessment target | Bitácora de reuniones |
| --- | --- |
| Assessment date | 02/03/2022-29/03/2022 |
| Participants | Hassam |
| Project status | Finalizado para este parcial. |

| Assessment target | Definición de hitos |
| --- | --- |
| Assessment date | 29/03/2022 |
| Participants | Esmeralda |
| Project status | Finalizado |

## Assessment against objectives

Los objetivos de esta iteración se cumplieron al 100% sin embargo se podría mejorar la organización del equipo.

## Work Items: Planned compared to actually completed

## En las reuniones se plantearon los dos principales objetivos los cuales fueron la planificación de casos de uso y la obtención de requerimientos los cuales fueron hechos en tiempo y forma como era esperado.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

Los criterios fueron cumplidos en un 85%

## Other con

## cerns and deviations

Sin evaluar.