**El rincón del foráneo**

**Bitácora**

| **Fecha** | **Actividades realizadas** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- |
| 02/03/2022 | Comenzó una lluvia de ideas acerca del proyecto que íbamos a realizar. |  |
| 03/03/2022 | Filtramos las mejores ideas del equipo para presentarlas al profesor. |  |
| 04/03/2022 | Asignación de roles a cada integrante del equipo. | A cada integrante se le asignó un rol por sus capacidades. |
| 05/03/2022 | Se eligió el proyecto | Bajo recomendaciones del profesor escogimos el mejor proyecto |
| 07/03/2022 | Obtención de requerimientos. | Nuestro cliente es ficticio |
| 08/03/2022 | Análisis de los requerimientos.  Realización de documento de visión. |  |
| 09/03/2022 | Comienzo de la planeación del proyecto basándonos en los requerimientos. | Solo se concluyó la mitad del documento de planeación |
| 10/03/2022 | Finalización del documento de planeación. |  |
| 11/03/2022 | Comienzo del documento de la primera iteración. | No fue terminado |
| 14/03/2022 | Primeros prototipos de las interfaces. |  |
| 15/03/2022 | Finalización del documento de la primera iteración.  Realización de documento de lista de riesgos. |  |
| 16/03/2022 | Comienzo de la realización de los casos de uso. |  |
| 17/03/2022 | Finalización de los casos de usos.  Realización de los requisitos generales del sistema. | Esperando a la aprobación del profesor |
| 18/03/2022 | Corrección de los casos de uso | En base a los comentarios del profesor hicimos las correcciones. |
| 22/03/2022 | Prototipos finales de interfaces  realización del reporte de uso de Git | Basándonos en la aplicación de dominós |
| 23/03/2022 | Realización de documentos de caso de uso | Por cada uno de los casos de uso corregidos |
| 24/03/2022 | Finalización de documentos de casos de uso | Para presentarlos al profesor |
| 25/03/2022 | Corrección de casos de usos |  |
| 28/03/2022 | Realización de reporte de software de pruebas de unidad |  |
| 29/03/2022 | Finalización del glosario (se realizó durante todo el proyecto)  Finalización de la bitácora (se realizó durante todo el proyecto) | Se pasaron a limpios documentos que se realizaron |